PRODUCTION READINESS REVIEW

# MacClippy 生产就绪性审计与产品化路线图

面向稳定运行、隐私信任与正式发布的工程决策备忘录

对象：mac-clippy 独立 macOS 剪贴板管理器

日期：2026 年 8 月 3 日

当前判断：Advanced beta；尚未达到 public-prod-ready

核心决策：继续采用 Swift + AppKit/SwiftUI；暂不整体迁移 Tauri

发布前重点：签名/公证、数据恢复、并发边界、输入上限、隐私默认值、可观测性

一句话结论 MacClippy 已经具备先进 beta 的功能完整度和不错的原生 macOS 基础，但还不能以“稳定、可恢复、可持续分发”的 public product 标准发布。下一阶段应优先收敛发布与可靠性风险，而不是重写 UI 技术栈。

# 1. 结论先行

本报告的建议是：保留 Swift + AppKit/SwiftUI 作为 MacClippy 的 macOS 主架构，把接下来的工程投入集中在“可恢复的数据层、串行化的系统边界、可证明的发布链路、隐私安全默认值，以及用户可理解的失败状态”上。Tauri 可以在未来有明确跨平台需求时作为新的 UI/产品边界候选，但不应成为当前稳定性工作的替代方案。

- 产品状态：功能面已经超过最小可用工具，属于 advanced beta；距离 public-prod-ready 主要差在发布工程和极端场景可靠性，而不是核心功能数量。

- 架构状态：原生 Swift 对剪贴板、Accessibility、CGEvent、菜单栏、NSPanel、多屏和 TCC 权限拥有最短路径；整体迁移 Tauri 会新增 WebView/Rust/前端桥接边界，不能消除 Apple 签名、公证、权限或 crash 风险。

- 验证状态：MacClippyKit 179 项测试通过；App XCTest 114 项通过、0 失败、0 跳过。这是很好的回归信号，但还不是对真实 TCC、Keychain、CGEvent、正式签名、多屏和恶意 pasteboard 输入的完整证明。

- 发布状态：当前 Debug artifact 是 ad-hoc/linker-signed，TeamIdentifier 未设置；尚无被验证的 Developer ID、Hardened Runtime、notarization、stapling 与 CI release pipeline。

- 最高优先级：建立可签名发布链路、数据库 quick check 与 backup/restore、输入 payload 限制、敏感 pasteboard 默认过滤、structured crash-safe logging，以及真实权限/系统边界测试。

# 2. 现状与证据边界

审计范围聚焦 mac-clippy/ 目录。报告中的代码判断来自仓库源码、构建产物、测试结果、DeepWiki 竞品资料和公开产品页面；外部资料用于提炼可迁移的工程经验，不代表对竞品内部实现的绝对断言。

## 2.1 已经具备的产品基础

| 能力面 | 当前观察 | 对产品化的意义 |
| --- | --- | --- |
| 捕获与存储 | 多 representation 捕获、加密 blob、Keychain 设备密钥、历史与 pinboard/snippet 数据。 | 产品核心已成形；下一步应补可恢复性和边界限制。 |
| 检索 | FTS 搜索、结构化搜索、重复处理、历史浏览。 | 效率优势明显；需要补 FTS 修复和降级状态。 |
| 粘贴 | CGEvent/Accessibility 注入、队列粘贴、失败日志与恢复路径基础。 | 体验接近成熟工具；需覆盖键盘布局和失败回滚。 |
| 交互 | 菜单栏常驻、⌘⇧V picker、键盘导航、preview、多屏布局与 dock 动画。 | 原生 macOS 体验是重要竞争力；需继续处理状态可见性和权限引导。 |
| 扩展能力 | OCR、snippet expansion、app/regex 排除、pinboards、转换/预览等。 | 差异化空间大；必须用隐私和性能边界保护复杂度。 |

依据：mac-clippy/README.md、MacClippyRuntime.swift、MacClippyKit 的 Core/Platform 实现及现有测试。

## 2.2 可复现的验证结果

| 检查项 | 结果 | 解释与限制 |
| --- | --- | --- |
| MacClippyKit package tests | 179 passed / 0 failed | 覆盖大量纯逻辑、存储和策略回归；不等价于真实系统权限测试。 |
| App XCTest（arm64） | 114 passed / 0 failed / 0 skipped | 在本地 macOS 26.5.2 上完成；仍需 Release/TCC/Keychain/CGEvent 真实环境矩阵。 |
| Debug 构建产物 | 可构建、可运行 | 当前为 ad-hoc/linker-signed；不能证明 Developer ID 或公证发布可用。 |
| 正式发布链路 | 未完成证据 | 缺 Developer ID、Hardened Runtime、notarization、stapling、CI release gate 的端到端验证。 |
| 性能/压力 | 未完成证据 | 尚未用 Instruments 或压力夹具证明超大 pasteboard、多屏、长时间运行和 blob/FTS 维护边界。 |

证据日期：2026-07-31 审计闭环结果；本报告日期为 2026-08-03。

证据边界 “测试通过”证明回归面稳定，不证明系统边界已经稳定。发布前必须把签名身份、TCC 权限、Keychain、Accessibility、pasteboard provider、CGEvent 注入和异常退出纳入独立的 integration/release test matrix。

# 3. Swift vs. Tauri：决策与边界

## 3.1 决策

推荐 继续用 Swift + AppKit/SwiftUI 做 macOS 产品，不做整体 Tauri rewrite。优先把现有原生路径打磨到可签名、可恢复、可诊断；只有在 Windows/Linux 成为明确商业要求时，再设计平台无关 domain/core 与跨平台 UI 的边界。

Tauri 的价值是跨平台 UI 与 Rust 后端组合，而不是“绕过 macOS”。在 macOS 上，Tauri 仍然需要 Apple 的签名、公证、权限说明和系统级集成；同时会引入 WebView 渲染、Rust/前端消息桥、异步生命周期和额外打包矩阵。对一个高度依赖 clipboard、Accessibility、CGEvent、NSPanel、菜单栏和原生权限的工具，这些新增边界会把当前的稳定性预算分散掉。

## 3.2 关键维度对比

| 维度 | 继续 Swift | 整体迁移 Tauri | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| macOS 集成 | AppKit/SwiftUI、NSPanel、菜单栏、CGEvent、TCC 路径直接。 | 需要 Rust/JS 与原生插件桥接；WebView 适合 UI，不天然适合系统边界。 | Swift 明显更优 |
| 稳定性风险 | 已有代码和测试资产；风险集中在可识别的生命周期和边界。 | 重写会同时引入新运行时、桥接和迁移风险。 | Swift 风险更低 |
| 性能/资源 | 原生窗口、列表和事件路径更可控。 | 前端 WebView + Rust 通信有额外内存和序列化成本。 | Swift 更匹配 |
| 跨平台 | 需要另做 UI/平台实现。 | 一次共享较多 UI/业务代码，Windows/Linux 更有优势。 | Tauri 仅在跨平台承诺成立时占优 |
| 发布与签名 | 需要 Developer ID/公证。 | 同样需要 Apple 签名/公证，还多一层打包与 WebView 验证。 | 都不能绕过发布工程 |
| 团队/资产 | 现有源码、AppKit 交互和测试全部可复用。 | 需要迁移 UI、数据桥和系统集成测试。 | 继续 Swift |

依据：Tauri 官方架构与 macOS 签名文档；MacClippy 当前 AppKit/SwiftUI、CGEvent、NSPanel 与 TCC 依赖。

## 3.3 如果未来要跨平台，正确的演进方式

- 先稳定 macOS：把 capture、dedupe、retention、search、paste policy、privacy policy 做成可测试的 platform-neutral domain API。

- 把平台适配收敛为协议：PasteboardReader、PasteInjector、GlobalHotkey, PermissionProvider、SecureKeyStore、WindowSurface。

- 定义持久化迁移格式和兼容性版本；不要让未来 Tauri UI 直接读写 SQLite/blob 细节。

- 只有当第二个平台有真实用户、路线图和维护人力时，才做 Tauri UI spike，并以并行实验替代生产重写。

- 以体验、内存、冷启动、权限、签名、崩溃率和维护成本做 go/no-go，而不是以“代码可共享比例”单一指标做决定。

# 4. 竞品与可迁移经验

竞品比较的目标不是复制功能，而是识别用户已经形成的期待：快速打开和检索、可信的隐私边界、稳定的粘贴、可组织的历史、成熟的权限/发布体验，以及在极端状态下不丢数据。

| 产品 | 定位/强项 | 值得借鉴 | 对 MacClippy 的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paste | 高完成度商业化跨设备剪贴板。 | 跨设备体验、pinboard/组织、多项按顺序粘贴、链接/图片/文件预览、隐私表达。 | 把速度、搜索、组织和信任做成一条完整体验；不要只堆功能。 |
| Deck | 原生 Swift，SQLite + blob，可选加密/同步，带 CLI/MCP。 | 完整性检查、备份恢复、迁移修复、bounded input、hotkey teardown、paste 失败恢复。 | 可靠性基础设施是高级用户愿意长期依赖的核心。 |
| Maccy | 轻量、开源、原生 macOS、键盘优先。 | changeCount 轮询、concealed/transient/auto-generated 过滤、app/regex 排除、键盘布局处理。 | 安全默认值和 picker 的确定性比更多设置更重要。 |
| Clipy | 成熟的原生开源剪贴板历史。 | 持续集成、发布自动化、迁移、Sparkle、稳定签名对 Accessibility 权限的影响。 | 正式签名不是发布最后一步，而是权限体验的一部分。 |
| PasteBar | 开源、本地、跨平台/丰富工作流。 | collections/tabs/boards、lock/passcode、模板与工作流。 | 可把组织和 workflow 作为差异化，但需控制复杂度与隐私风险。 |
| CopyQ | 成熟跨平台、插件和自动化生态。 | 长期维护、扩展和跨平台覆盖。 | 跨平台的维护面会快速扩大；不要在没有用户拉力时提前承担。 |

研究入口：Paste 官方产品页；Deck/Maccy/Clipy/PasteBar DeepWiki；CopyQ GitHub；Tauri 官方文档。

竞品结论 MacClippy 的潜在优势不是“功能最多”，而是“原生 macOS 交互 + 本地隐私 + 深度检索/转换 + 可恢复的数据层”。要赢得长期信任，稳定性、权限身份和隐私默认值必须先达到产品底线。

# 5. 风险分级与处理顺序

分级标准：P0 是会阻止 public release、造成不可接受的数据/信任损失，或让安装后的核心能力不稳定；P1 是不应长期带入稳定版本的高概率/高影响问题；P2 是体验、效率或后续规模化问题。

## 5.1 P0：发布前必须关闭

| 风险 | 为什么是 P0 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Developer ID / Hardened Runtime / notarization / CI | 当前 Debug 为 ad-hoc；用户无法获得稳定的权限身份和可信安装路径。 | Release 构建由 CI 产出；Developer ID 签名、Hardened Runtime、公证、staple、Gatekeeper 验证全部通过。 |
| 数据库 quick check + backup/restore | 异常退出、磁盘问题或迁移异常可能让历史/FTS 长期退化而用户不知情。 | 启动 quick_check；定期/手动安全备份；演练 restore、迁移失败和回滚；UI 显示修复结果。 |
| 捕获 payload 硬上限 | 当前会先 materialize raw representation，再判断 32 KiB spill；超大/恶意 UTI 可制造内存压力。 | 单 representation、单事件、总队列均有上限；超限可预测地丢弃/转 blob；有压力测试和日志指标。 |
| 敏感 pasteboard 默认过滤 | concealed/transient/auto-generated 和未知 UTI 默认过宽，可能捕获密码、支付信息和一次性秘密。 | 默认安全；明确的 Capture All 高级开关；设置页解释规则；敏感数据测试覆盖。 |
| crash-safe structured logging + diagnostics | 没有可诊断的失败上下文，用户只能重启或丢失信任。 | 日志不含原文/秘密；事件有 correlation ID、阶段、耗时、错误码；可导出脱敏诊断包。 |

## 5.2 P1：稳定版本前完成

| 领域 | 问题/改进 | 验收信号 |
| --- | --- | --- |
| 并发边界 | 收紧 MacClippyRuntime 的 @unchecked Sendable；PasteboardObserver 的 timer/handler/generation 由单一 lifecycle executor 串行管理。 | TSAN/压力运行无竞态；start/stop/restart 并发测试稳定。 |
| lazy provider | 重新读取 unavailable UTI 前验证 changeCount/generation 仍是原始事件；过期 provider 只能被丢弃。 | 换 clipboard 后旧 provider 不会污染新记录；回归测试覆盖。 |
| paste 失败恢复 | 注入失败时明确恢复原 clipboard，区分 injected/manualPasteRequired，并给出可操作错误。 | 权限拒绝、目标 app 不响应、队列中断均不会静默破坏用户 clipboard。 |
| hotkey 更新 | 注册新快捷键失败时回滚到旧配置；卸载/禁用时确定性 teardown。 | 冲突、权限、重复注册均有可见状态，旧快捷键不丢。 |
| Launch at Login | 移除静默 try?；读取 SMAppService.status 并把失败原因映射到 UI。 | 设置值与系统真实状态一致，失败可重试/可诊断。 |
| retention | 增加 deletion journal 或可恢复队列，避免 DB/blob 删除半完成时无从追踪。 | 强杀/断电模拟后可继续清理，数据库和 blob 一致。 |
| FTS repair | 记录成功持久化但 FTS 更新失败的记录，启动/设置页可重建索引。 | 搜索完整性可检测、可修复，且不需要删除主记录。 |

## 5.3 P2：产品化增强

- 增加跨设备/备份导出、冲突处理和版本化迁移的产品设计；Sync Engine 仍可保持延期，先把本地数据层做到可信。

- 增加可解释的存储占用视图：历史、blob、缩略图、FTS、备份分别占多少空间，用户可以预览清理影响。

- 增加自动化 UI smoke：⌘⇧V 打开、首项 focus、Space preview、左右导航、回车粘贴、Esc 关闭、多屏切换。

- 为收藏夹、pinboard、snippet、结构化搜索增加导入/导出和可迁移 schema，降低用户被单一版本锁定的焦虑。

- 把性能指标纳入 release dashboard：启动时间、picker 首次可交互、capture p95、paste p95、FTS 查询 p95、内存峰值。

# 6. 稳定运行方案：从代码边界到可恢复系统

## 6.1 数据完整性与恢复

剪贴板管理器的核心不是“把内容存进去”，而是让用户相信历史不会因为一次强杀、磁盘满、迁移中断或索引损坏而无声消失。建议把数据库、blob、FTS 和迁移视为一个可观测的数据生命周期。

- 启动顺序：打开 DB → 执行 quick_check → 检查 schema/migration version → 扫描孤儿 blob/缺失 blob → 校验 FTS 健康 → 再启用 capture observer。

- 写入顺序：先生成可重试的 record ID 和事务边界；主记录、representation、blob 引用和 FTS 更新要有明确状态。FTS 失败不能被当作只记日志的旁路错误。

- 恢复工具：提供安全 backup、restore 到临时目录、导入前校验、迁移失败回滚和“仅重建 FTS”操作；所有修复结果都显示数量和错误。

- 空间治理：分别限制单条记录、单 representation、当天捕获量和总磁盘占用；保留策略、blob 清理和缩略图清理必须幂等。

- 数据不变式：主记录存在时 representation 引用不能悬空；删除完成后不能残留可恢复原文的 blob；pinboard/snippet 引用必须能处理目标记录已删除。

## 6.2 pasteboard 与异步生命周期

- 为每次系统 pasteboard change 建立 generation：capture、lazy provider reread、OCR/thumbnail、persist 全部携带 generation，提交前验证仍属于同一代。

- PasteboardObserver 的 start/stop/updateHandler/cancelTimer 不要从多个线程直接改共享状态；由 actor、serial executor 或严格的 main-actor 生命周期统一管理。

- 对 advertised UTI 使用预算式读取：先读 size/metadata 或流式写入 blob，达到上限立即终止；不要在内存中 materialize 未知大小的数据。

- 区分复制来源：用户复制、应用内部回放、MacClippy 自己的 paste injection、Universal Clipboard/自动生成内容要可追踪并默认采取不同过滤策略。

- 观察指标：每次 changeCount、忽略原因、代表性读取耗时、超限次数、provider 重读次数、过期 generation 丢弃次数。

## 6.3 粘贴、权限和恢复体验

- 把 Accessibility 缺失分成“捕获正常但无法自动粘贴”“目标 app 拒绝”“注入超时”“需要手动粘贴”四类，而不是统一显示失败。

- paste 前保存用户当前 clipboard 的完整状态；paste 后仅在确认 injection 成功或用户选择手动粘贴时释放临时状态；失败必须恢复。

- 覆盖非 QWERTY 键盘布局、密码框/安全输入、Electron/虚拟机/远程桌面、Terminal、浏览器地址栏和无焦点窗口。

- 权限 onboarding 不要只给系统设置链接；解释为什么需要 Accessibility、Input Monitoring、Launch at Login，以及权限被撤回后的恢复方式。

- hotkey 注册更新是事务：新 shortcut 成功后再切换；冲突或权限失败时保留旧 shortcut，并把冲突 app/状态显示出来。

## 6.4 可观测性与 crash hardening

- 使用统一事件模型：subsystem、operation、generation、record ID（不可逆/截断）、duration、result、error code、retry count。

- 日志禁止写入 clipboard 原文、图片、密码、URL query、Keychain 值；诊断包默认脱敏，用户主动导出前显示包含哪些元数据。

- 崩溃前写入小型 ring buffer，不在 crash handler 中做复杂 IO；下次启动读取上次异常阶段，提示“上次退出时正在做什么”。

- 每个异步任务都有 cancellation、deadline、retry policy；不要让 provider、OCR、thumbnail 或 FTS 任务无限等待并堆积。

- 长时间 soak test：启动后运行 24 小时，持续复制文本/图片/文件、开关 picker、切屏、锁屏/解锁、重启 Finder/目标 app，并记录内存和任务数量。

# 7. 隐私、安全与权限信任

产品原则 剪贴板天然包含密码、token、支付信息和一次性代码。默认策略应该优先保护“用户没有意识到自己正在被记录”的场景；愿意捕获一切的高级用户可以显式打开 Capture All，而不是让普通用户先承担风险。

| 区域 | 建议默认 | 需要用户看见的说明 |
| --- | --- | --- |
| 敏感类型 | 过滤 concealed、transient、auto-generated、password-like 和已知 token/OTP 来源。 | “哪些内容不会进入历史”；提供 Capture All 的风险提示。 |
| 应用排除 | 支持 bundle ID、应用名、regex；预设密码管理器、银行、终端等高风险场景。 | 排除规则是否只影响捕获还是也影响已有历史。 |
| 本地存储 | 原文/图片/blob 加密；Keychain key 失败时不静默降级为明文。 | 密钥在哪里、卸载/迁移/备份如何处理。 |
| 日志诊断 | 不记录原文；错误只保留分类、长度、UTI 哈希/计数等必要信息。 | 导出诊断包前显示范围，允许取消。 |
| 权限 | 首次使用前解释 Accessibility/Input Monitoring；权限撤回后不反复弹窗。 | 权限用途、如何开启、为何仍能查看历史但不能自动粘贴。 |
| 保留策略 | 默认有限保留期/容量，并在设置中展示当前占用。 | 删除是永久删除、是否影响 pinboard/snippet、备份是否包含历史。 |

## 7.1 建议的隐私设置分层

- 安全默认：过滤敏感/瞬态内容，捕获常见文本、图片、文件与链接。

- 自定义排除：用户按 app、bundle ID、regex 增加规则，实时显示命中次数。

- Capture All：明确警告可能记录密码和一次性秘密；要求用户确认，并提供快捷关闭。

- Emergency Pause：菜单栏和 picker 都能一键暂停；暂停状态必须持久化并显眼显示。

# 8. UX Polish：从“功能齐全”到“值得长期依赖”

## 8.1 首次运行与权限

- 首次运行用三句话解释价值：⌘⇧V 打开历史、搜索和 pinboard 快速找回、内容默认只在本机保存。然后再解释权限，不要先展示一串系统术语。

- 权限状态用明确的动词：允许自动粘贴、去系统设置、重新检查；不要只显示红/绿 pill。

- 把“捕获已暂停”“搜索索引需要修复”“数据库处于只读恢复模式”“只能手动粘贴”做成统一状态模型，菜单栏、picker、设置页一致。

## 8.2 Picker 与搜索

- ⌘⇧V 打开后第一项必须有确定的 focus/selection；Space 无 preview target 时仍应被 picker 消费，避免 AppKit beep。

- 搜索结果把来源、时间、类型、大小和排除/锁定状态变成稳定的辅助信息；匹配片段要突出，但不要把原文塞满卡片。

- 支持渐进式结果：先显示可用 metadata，再加载图片/文件缩略图；加载失败显示可操作的“重试/打开原文件”。

- 为“没有结果、搜索索引损坏、历史被暂停、权限未开”分别设计 empty/error/degraded state，避免都显示成空白。

- 键盘路径应形成闭环：打开 → 上下/左右 → preview → Enter 粘贴 → Esc 关闭；每一步都有焦点反馈和无障碍 label。

## 8.3 多屏、动效与可访问性

- 保留当前的 display fallback 顺序（cursor screen → 当前 panel screen → main screen），并在屏幕变化时无动画更新最终 frame，避免 dock 飞到错误屏幕。

- 动效只服务于位置/状态反馈；Reduce Motion 下关闭位移动画，保留即时 opacity/state change。

- 支持 VoiceOver 的 card role、当前 selection、preview 状态、粘贴结果；键盘焦点与视觉焦点必须一致。

- 字体放大、深色模式、高对比度和窗口高度受限时，优先压缩次要 metadata，不缩小主要内容到不可读。

## 8.4 错误文案与成功反馈

| 场景 | 不建议 | 建议文案/动作 |
| --- | --- | --- |
| Accessibility 未开启 | Paste failed | “历史已复制，但 MacClippy 没有自动粘贴权限。去系统设置开启 Accessibility；也可以按 ⌘V 手动粘贴。” |
| 搜索索引失败 | No results | “历史仍在，但搜索索引需要修复。立即重建索引 / 稍后处理。” |
| 内容超限 | Unexpected error | “这次复制内容过大，未保存到历史。调整大小限制 / 仅手动粘贴。” |
| 启动登录失败 | Setting saved | “系统未接受登录项注册，设置未生效。重新尝试 / 打开系统设置。” |
| 数据库恢复 | Loading | “正在检查历史完整性。捕获已暂停，完成后会自动恢复。” |

# 9. 4–6 周产品化路线图

假设已有一名主要工程负责人和一名可协作的 UI/QA 负责人；每周都要有可运行 artifact 和可回归的验收结果。若签名证书/Apple 账号尚未就绪，应把第 1 周的发布链路前置为最高依赖。

| 周期 | 主目标 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 发布链路与风险冻结 | Release configuration；Developer ID/Hardened Runtime 签名脚本；CI build/test；崩溃与结构化日志 schema；P0 风险登记。 | CI 能构建 signed artifact；本地 Gatekeeper 验证路径可复现。 |
| 第 2 周 | 数据完整性与恢复 | quick_check；backup/restore；迁移回滚；FTS repair；blob orphan scan；retention deletion journal。 | 强杀/断电/磁盘满演练后，历史和搜索可恢复，结果可解释。 |
| 第 3 周 | pasteboard/并发/输入边界 | generation 校验；observer lifecycle executor；representation/event/queue limits；lazy provider 过期丢弃。 | TSAN/压力测试无已知竞态；超大/未知 UTI 不造成内存失控。 |
| 第 4 周 | 粘贴与权限闭环 | Accessibility/Input Monitoring onboarding；paste 失败恢复；hotkey rollback；Launch at Login 状态同步；键盘布局测试。 | 权限拒绝、目标 app 异常、shortcut 冲突都能恢复且不丢用户 clipboard。 |
| 第 5 周 | 隐私默认与 UX polish | 敏感/瞬态过滤；Capture All；Pause；degraded states；picker/search/多屏/Reduce Motion polish。 | 隐私设置可理解；⌘⇧V 键盘路径和错误状态可用；无明显 beep/焦点丢失。 |
| 第 6 周 | Release candidate 与 soak | 24–72 小时 soak；多机器/多屏/锁屏矩阵；公证/staple；用户文档、隐私说明、回滚包。 | Release gate 全部通过；crash/数据/权限/性能指标在目标阈值内。 |

## 9.1 建议的工程阈值

- 自动化回归：核心 package + app XCTest 通过；Release 版本也必须运行关键测试，不能只测 Debug。

- 稳定性：24 小时 soak 期间无未处理 fatal error、任务无界增长、内存趋势无持续泄漏；所有后台任务可取消。

- 交互：picker 从热键触发到首个可见 focus 的 p95 小于 150 ms；常见 FTS 查询 p95 小于 100 ms（以目标机器数据为准）。

- 数据：任何写入失败都有可见或可导出的状态；FTS 缺失可检测；backup 能在干净目录 restore 并通过校验。

- 隐私：自动化测试确认被过滤的 pasteboard 不进入 DB/blob/FTS；日志 fixture 不包含原文和秘密。

# 10. Public release gate checklist

以下清单应作为发布 PR 的强制门禁。每一项都需要“通过证据”而不是口头确认；未通过项必须标记 owner、风险、临时缓解和预计关闭日期。

|  | 门禁 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 构建 | Release 构建可重复，版本号、最低系统版本、架构和 entitlements 正确。 |
| [ ] | 签名 | Developer ID Application 签名；TeamIdentifier 正确；无 ad-hoc 签名残留。 |
| [ ] | Hardened Runtime | 主 app、login item、extension 的 runtime/entitlements 经检查，最小权限原则成立。 |
| [ ] | 公证 | notarytool submit 成功；staple 成功；Gatekeeper 在干净机器上通过。 |
| [ ] | 权限 | 首次安装、更新、权限撤回、重新授权、卸载/重装的 Accessibility/Input Monitoring/Keychain 行为可预期。 |
| [ ] | 数据 | quick_check、backup、restore、迁移回滚、FTS rebuild、blob 修复和 retention 强杀演练通过。 |
| [ ] | 输入 | 单 representation、事件总量、文件/图片、未知 UTI、压缩炸弹式输入有硬上限和测试。 |
| [ ] | 粘贴 | 普通 app、Terminal、浏览器、Electron、远程桌面、非 QWERTY layout、权限拒绝和目标 app 崩溃均有结果。 |
| [ ] | 交互 | ⌘⇧V、focus、preview、arrow、Enter、Esc、multi-display、screen change、Reduce Motion 通过 smoke。 |
| [ ] | 隐私 | concealed/transient/auto-generated/排除 app 的默认行为、Capture All、日志脱敏和删除语义已文档化。 |
| [ ] | 观测 | 崩溃报告/诊断包/结构化日志有 schema、保留策略、脱敏审核和用户可见的支持流程。 |
| [ ] | 回滚 | 可下载上一稳定版本；数据库 schema 向后兼容或有迁移回滚策略；发布失败有撤回方案。 |

## 10.1 App Store / 直接分发注意事项

- 如果选择 Developer ID + DMG/ZIP 直接分发，应把隐私说明、权限用途、签名身份和更新机制做完整；如果未来走 Mac App Store，需重新评估 Accessibility、login item、后台能力与沙盒限制。

- 不要把“本地存储”写成绝对隐私承诺；应明确本机存储、Keychain、诊断数据、备份导出和可选网络能力的边界。

- 更新器、签名、公证、卸载和登录项都属于产品体验的一部分，不应只当作发布脚本。

# 11. 未来差异化方向

在 P0/P1 完成后，MacClippy 有空间形成区别于 Paste、Maccy 和 PasteBar 的产品表达。优先选择能复用已有原生优势、又不会牺牲隐私与稳定性的方向。

| 方向 | 用户价值 | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| 可信的本地历史 | 用户知道每条记录为何被捕获、保存多久、如何恢复和彻底删除。 | 必须先有隐私默认、数据不变式、可观测性和恢复工具。 |
| 面向工作流的 pinboard | 项目/客户/任务各自拥有可检索的临时工作集，支持批量顺序粘贴。 | 保留原生 picker 速度；批量操作要可撤销、可预览。 |
| 智能转换但可控 | 对 URL、Markdown、JSON、代码、路径、富文本做本地转换/清理。 | 所有 transform 明示输入/输出；不能暗中上传；失败保留原文。 |
| 可解释的历史搜索 | 结构化条件、来源 app、时间、类型、pinboard 和大小可组合筛选。 | FTS/metadata 索引必须可修复；搜索降级状态需可见。 |
| 自动化接口 | CLI/MCP/Shortcuts 等接口服务高阶用户。 | 脚本执行要有权限、审批、超时和数据范围限制；默认不执行任意脚本。 |
| 可迁移与可备份 | 用户不会被单一应用锁定，能安全带走历史。 | 导出格式版本化、敏感数据明确、restore 需要完整校验。 |

产品定位建议 把 MacClippy 讲成“可信的原生 Mac 工作记忆”，而不是“又一个剪贴板历史”。关键词应是 fast、local、recoverable、keyboard-first；所有智能能力都应服务于找回和复用，而不是制造不可预测的自动化。

# 12. 附录：关键代码位置与参考资料

## 12.1 建议优先阅读/修改的位置

运行时与生命周期  /Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/MacClippy/MacClippyRuntime.swift:263

pasteboard 捕获  /Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/MacClippyKit/Sources/MacClippyPlatform/PasteboardCapture.swift

reconciliation / startup repair  /Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/MacClippyKit/Sources/MacClippyCore/MacClippyReconciliation.swift

retention 与清理  /Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/MacClippyKit/Sources/MacClippyCore/RetentionPolicy.swift

launch at login  /Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/MacClippy/MacClippyApp.swift:84

构建、签名与测试入口  /Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/project.yml；/Users/mingjie.wang/Documents/personal/mac-all-you-need/mac-clippy/Makefile

## 12.2 参考链接

Paste 官方产品页：https://pasteapp.io/

Deck DeepWiki：https://deepwiki.com/yuzeguitarist/Deck

Maccy DeepWiki：https://deepwiki.com/p0deje/Maccy

Clipy DeepWiki：https://deepwiki.com/Clipy/Clipy

PasteBar DeepWiki：https://deepwiki.com/PasteBar/PasteBarApp

CopyQ GitHub：https://github.com/hluk/CopyQ

Tauri architecture：https://v2.tauri.app/concept/architecture/

Tauri macOS signing：https://v2.tauri.app/distribute/sign/macos/

Maccy GitHub：https://github.com/p0deje/Maccy

PasteBarApp GitHub：https://github.com/PasteBar/PasteBarApp

## 12.3 最终建议

先把 MacClippy 从“功能已完成”推进到“发布和恢复已证明”：先签名、公证、数据恢复、输入边界、并发和隐私默认，再做更大范围的跨平台或智能功能扩张。完成 P0/P1 后，MacClippy 才真正具备让用户长期托付剪贴板历史的基础。

Go / No-Go 当前建议：No-Go for public production release；Go for focused hardening sprint and private/advanced-beta validation。P0 关闭并通过 release gate 后，再进入 public release candidate。